老旧小区改造工程年度承包商询价采购公告

襄阳中环水务有限公司拟对老旧小区改造工程项目年度工程承包商采购进行询价，特邀请相关单位对本项目进行采购报价。

一、采购内容

1、采购名称：年度内所有老旧小区改造工程项目。

2、采购主要内容包括但不限于：土方开挖、回填、路面拆除、恢复、水表井（箱）、阀门井的改造、供水管道、水表等相关附属设施改造安装和土建部分，被采购人负责协调与改造内容相关的工作。

3、施工地点：为完成改造申请及现场踏勘确定的改造方案中全部工作内容，遴选二家工程承包商，以汉江为界分为南、北二个施工段，北段建设地点为（樊城区、高新区、襄州区、深圳工业园），南段建设地点为（襄城区、东津新区、鱼梁洲）。如果出现一个施工段工程项目较多，工程承包商出现不能满足本段的工作安排要求时，采购人可視情况调整另一家施工，按劳务结算费用双倍从被调整的工程承包商履约保证金中扣除，二家工程承包商，互为备用。

4、服务要求：服务期限一年，本项目在执行过程中，采购人对被采购人的服务进行考核，被采购人若达不到采购人有关管理要求的，采购人可視情况提前调整或终止与被采购人的合作，且不承担违约责任，名额缺失时，此次遴选服务期内采用顺延制，即评审组所推荐候选人的下一名次增补。

5、质量和验收要求：符合设计图纸、国家施工验收标准及《襄阳中环水务有限公司供水管道工程施工验收规程》、《襄阳中环水务施工供水工程工序图集》质量和验收标准。

6、技术要求：施工过程资料随施工过程报验，本项目工程承包商应按照国家相关规范要求、《襄阳中环水务有限公司供水工程管理办法》要求办理工程资料。

7、安全要求：全部施工工程无事故；所属员工附带意外伤害保险；遵守襄阳中环有限公司各项管理规定；不发生讨薪事件；遵守法律。

二、采购计价依据

执行老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价(包括人工费、辅助材料费、机械使用费、5%综合管理费、3%增值税普通发票）。后附《老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价清单表》。

三、工程材料说明

1、被采购人根据现场施工特点和交底情况向采购人指定的材料供应商自行采购，完工后由被采购人提交竣工材料自购表，采购人对实际使用量及不超过材料损耗率3%的材料计量，按《襄阳中环物资部集采价格表》（含税）向被采购人支付，被采购人提供3%增值税普通发票。（不参与下浮报价）

2、含有“襄阳中环水务有限公司”标识及计量装置的甲供材料，按实际安装的材料数量计量，超出部分材料由被采购人承担，甲、乙材料供应及管理按《供水工程项目甲供材料、乙供材料管理实施办法的通知》执行。

3、被采购人在施工过程中拆除的各类水表、水表箱、（铜）闸阀、管道等材料不得擅自处理，交由采购人物资部统一处理。

四、采购报价要求

1、以老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价下浮5%作为“拦标下浮率”：

（1）报价下浮率<拦标下浮率，作为无效报价；

（2）为防止恶意低价竞争，如报价下浮率>20%，需提供有效成本相关材料，并承诺保证工程质量安全及工期要求。

2、按老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价下浮率最高和次高的单位作为本项目遴选的工程承包商，下浮率最高单位有选择标段的优先权。

3、此次报价为含税价，增值税税率为3%，工程费用支付必须提供税率为3%的增值税普通发票。

五、工程款支付方式

1、合同价款的中间支付：被采购人按月上报完工项目工程量和相关竣工资料，工程竣工验收后劳务结算金额按实际计量后的工程量的工程款85%向工程承包人支付，材料费用按审核后竣工材料自购表金额85%支付；

2、合同价款的最终支付：工程结算完成后（劳务及材料的最终结算金额以审计为准），支付至审计后价格的97%，剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期为2年，缺陷责任期满后，无息付清质量保证金，质量保修期5年。

六、提供结算的竣工资料

工程完工后提供老旧小区工程量确认单（如有地埋管网要提供竣工图纸）、竣工材料自购表（含材料型号、材料数量、采购单价、采购合价、并加盖材料供应商公章）、竣工验收单、工程量佐证资料、隐蔽工程及管件的全过程影像资料。

七、报价保证金

1、本工程报价保证金壹万元整。公司账号如下：名称：襄阳中环水务有限公司，开户行：招商银行襄阳分行，

账号：7109 0003 1510 555。

- 报价保证金中选后转为履约保证金，履约过程中如出现处罚情况造成履约保证金不足壹万元的给与续交补齐，工程验收合格后按合同约定给予无息退还。

- 3、报价保证金没收的情形：①投标截止后撤销投标；②被采购人不与采购人订立合同；③签订合同时向采购人提出附加条件；④订立合同后不按照采购文件要求提交履约保证金或处罚后造成履约保证金不足壹万元不续交补齐的；⑤参与报价单位采用恶意串通、提供虚假资料等不正当的手段骗取中标的。

八、资质要求

报价单位具有市政叁级总承包资质、安全生产许可证及有类似业绩，提交拟派本项目安全员、电工证书及不少与6月的社保证明。

九、报价文件

1、报价文件；

2、法人证明、法人委托书；

3、营业执照、资质证书、类似业绩等相关资料。

十、其它要求

1、被采购人与襄阳中环水务有限公司签订合同。

2、被采购人不以合同签订为开工标准，在接到中选通知后7天（日历）内组织进场开工（如不能进场开工说明情况），超过7天（日历）既不进场开工也不说明情况视为自动放弃该工程劳务工作，将没收询价保证金并计入不良记录名单，不良记录达到3次的将计入公司黑名单。

十一、报价时间、地址及联系人

1、比价截止时间：2024年3月4日下午3:30前投报密封纸质版项目清单报价函。

2、参与报价单位应在上述时间内将年度老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价（不含甲供材料、自购材料）下浮率报价文件签字并盖章后以密封一份纸质版的方式报送至襄阳中环水务有限公司一楼会议室。

地址：襄阳樊城区大庆西路38号

联系人：朱蒙华

电话：13297291819

十二、询价比价方式

1、询价比价方式：由襄阳中环水务有限公司供水工程管理部组织不少于3人的询价比价小组，对年度老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价（不含甲供材料、自购材料）下浮率报价进行比选，选定本项目的工程承包商。

2、询价比价方法：老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价（不含甲供材料、自购材料）下浮率最高的单位作为本项目的工程承包商；下浮率相同时，按类似业绩的数量及验收合格率来决定。

3、若只有两家或一家工程承包商参与报价，满足采购人及询价文件要求，询价活动可以正常进行。

十三、比价时间

比价时间：北京时间2024年3月4日下午3:30。

后附：《老旧小区改造工程劳务结算综合采购单价清单表》

2024年2月27日

报价文件格式

（项目名称）

响应文件格式

（正本）

采购项目名称：

采购项目编号：

劳务分包商：

年      月    日

一、报价文件

附件一：

报 价 一 览 表

采购项目名称：________________________

采购项目编号：________________________

| 1 | 投标下浮率 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 履约期限 |  |
| 3 | 质量要求 |  |

注：该价格中包括施工直接费、综合费、税金等包干价。

授权代表：          （签字）

劳务分包商名称：           (盖章)

报价时间：________年______月_____日

## 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　　　　年龄：

职务：　　　　　　　联系方式：

系　　　　　　　　　　　　　　　　的法定代表人。

特此证明!

粘贴法定代表人身份证（复印件）

劳务分包商（公章）：

日期：　　　　　年　　月　　日

## 三、法定代表人授权委托书

（代理机构）：

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的 （采购项目名称） 项目的询价活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

注：参加询价时，劳务分包商授权代表须单独携带一份《法定代表人授权委托书》原件及授权代表身份证原件。

四、资格证明文件（营业执照、资质证书、类似业绩、安全证、电工证复印件及半年社保证明文件复印件等相关资料）